狼山景区警务室室内、外墙粉刷等零星工程

施 工 招 标 文 件

（工程量清单计价）

招 标 人:   南通狼山风景名胜区管理委员会

招标代理机构：南通新江海建设项目管理咨询有限公司

日    期 :   2018 年 4月 12 日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 狼山景区警务室室内、外墙粉刷等零星工程 |
| 2 | 建设内容 | 狼山景区警务室室内、外墙粉刷及标牌拆除、铝合金门窗安装 |
| 3 | 建设地点 | 静海商贸街西首（原狼山风景名胜区管理委员会） |
| 4 | 建设规模 | 原狼山风景名胜区管理委员会 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 工期 | 本工程计划开工日期： 2018年4月25日；竣工日期：2018年5月5日。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 招标范围 | 工程量清单范围内。 |
| 10 | 工程报价方式 | 总价包干 |
| 11 | 投标有效期 | 为： 15 日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 投标担保金额 | 人民币伍仟元（递交方式：现金） |
| 13 | 招标控制价 | 人民币肆万元整（总价） |
| 14 | 投标文件份数 | 壹 份 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2018年4月24日9时30分 提交地点：南通狼山风景名胜区管理委员会会议室[南通市狼山客运站内]。 |
| 16 | 开 标 | 开标时间：2018年4月24日9时30分 开标地点：南通狼山风景名胜区管理委员会会议室[南通市狼山客运站内] |
| 17 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为：人民币伍仟元整。 |

二、投标须知

- （一）总  则

一、现场内施工用水、电由承包人自行解决，费用自理。

二、投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。施工单位必须自行处理施工现场群众工作及其他特殊情况等所有突发事件。

三、工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包成品养护、包风险等。

四、投标申请单位必须具有独立法人资格和建筑工程（或市政公用工程）施工总承包叁级及以上资质。

(二) 投标文件

一、投标文件应包括以下内容：

（1）有效的企业法人营业执照副本复印件；

（2）有效的企业资质证书复印件；

（2）有效的企业安全生产许可证(副本) 复印件；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）授权委托书(如有授权)；

（5）投标函

（6）报价清单。

二、投标保证金：人民币伍仟元整。

(三) 投标报价

一、标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

二、本次报价为 总 价 包干，投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，报价时需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标人不得以任何原由提出超出合同约定条款以外的相关费用。

三、各投标人在投标报价时应综合考虑以下因素，中标后不得对发包人提出额外增加费用的要求：

措施费、特殊条件下施工增加费、夜间施工增加费由投标人在投标报价中自行综合考虑包在总价内。

(四) 投标文件的密封和递交

投标人应准备 壹份完整的投标文件，投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。

(五) 评标办法

本工程评标办法采用价格单因素评标办法。

- 在投标人的有效报价中，最低价为中标第一候选人。若出现两个或两个以上相同的有效报价，则通过现场抽签方式确定中标候选人。有效报价是指投标报价低于招标人设定的招标控制价，等于或高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

2.评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

第六章  投标文件格式

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，

否则该证明无效。

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章

，否则该证明无效。

三、投  标  函

：

(一)根据已收到的                （工程名称）工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）          的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在8日历天内完成施工任务。

(三)我单位保证本维修工程质量达到                   。

(四)我单位金额为人民币              元的投标保证金已按招标文件要求递交。

(五)如果我方中标，我方将按照规定将投标保证金直接作为履约担保。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

工程量清单

狼山景区警务室室内、外墙粉刷等零星工程

| 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内、室外墙体粉刷 | ㎡ | 3500 |  |
| 安装雨棚钢化玻璃一块及雨棚钢化玻璃缝隙重新打胶 | 项 | 1 |  |
| 拆除楼顶标牌 | 项 | 1 |  |
| （1.2MM）厚铝合金门窗及安装 | ㎡ | 约10 |  |
| 透光不透明磨砂玻璃贴膜 | ㎡ | 10 |  |
| 总价（含措施费、各项规费、税金等一切费用） |  |  |  |

建设工程施工合同

发包人（全称）：南通狼山风景名胜区管理委员会

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：狼山景区警务室室内、外墙粉刷等零星工程

工程地点：静海商贸街西首

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：同工程内容

三、合同工期

计划开工时间： 2018年4月16日

计划竣工时间： 2018年4月 23日

合同工期总日历天数 8天，具体开工日期以发包人书面通知为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、履约担保金额

承包人提供的履约担保金额为伍仟元整，工期保证金、质量保证金伍仟元整，工程验收合格后无息退还给承包人。

六、合同价款及调整

合同价款（大写）：（人民币）

￥：         元

本合同价款采用总价包干方式确定。

七、工程款支付

工程结束并验收合格后一次性付清。

九、组成本合约的文件

1、本合同

2、投标书及附件

3、工程量清单

4、工程投标报价单

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十二、合同订立时间：2018年  月   日

合同订立地点：南通狼山风景名胜区管理委员会

本合同双方约定：签字、盖章后生效。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

委托代理人：                            委托代理人：