南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目

招标文件（第二次）

招标人：南通五山旅游发展有限公司

招标代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

二○二三年八月

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目（第二次） |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南通植物园 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 装饰装修建筑面积约800平方米，工程估算投资约150万元 |
| 4 | 2.1 | 招标内容和范围 | 对南通植物园科普馆内招标人指定的建筑进行装饰装修及展成布置，设计内容：方案设计、方案设计修改、方案设计深化、初步设计、施工图设计、概算编制、设计审图(一次性审图通过，包含消防审图）、现场服务、设计变更及项目验收等相关设计配合服务。（具体设计内容按招标人要求执行）。 |
| 5 | 2.2 | 设计周期要求 | 40日历天（其中：方案设计：15日历天；初步设计：7日历天； 施工图设计：18日历天）。具体各时间节点根据招标人及项目进度安排要求。 |
| 6 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 4.1 | 投标人资质要求 | 具有独立法人资格和建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程专业）设计乙级及以上资质。 |
| 8 | 14 | 投标有效期 | 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 9 | 15 | 踏勘现场 | 自行踏勘 地点：南通植物园 |
| 10 | 16 | 投标保证金 | 1、本工程的投标保证金：人民币壹仟元。 2、递交形式：银行汇票或现金，不接受其他形式，与投标文件同时递交。银行汇票无须密封，现金须单独密封并加盖单位公章。 3、投标保证金的指定账户信息： 帐户名：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 开户行：南通建行城东支行 账号： 32001642236050789394 |
| 11 | 17.1 | 投标报价方式 | 下浮率报价 |
| 12 | 18.2 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 13 | 19 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间： 2023年 8月 30日9时30分 提交地点：剑新路1号南通五山旅游发展有限公司一楼会议室，如有变动另行通知 |
| 14 | 23 | 开标 | 开标时间：2023年 8月 30 日9时30分 开标地点：剑新路1号南通五山旅游发展有限公司一楼会议室，如有变动另行通知 |
| 15 | 22 | 评标办法 | 价格单因素 |
| 16 | 31 | 履约担保金 | 合同暂定价的5 %（转帐，中标人在签订合同前交至招标人指定账户）其中工期保证金2.5%，质量保证金2.5%。 |
| 17 |  | 招标人 | 单位地址：南通五山旅游发展有限公司 联系人：钱先生 联系电话：0513-85056596 |
| 18 |  | 招标代理人 | 单位名称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 地址：南通市崇川区恒隆国际A座701 联系人：徐工、袁工 电话：0513-83357789 传真：0513-83206899 |

二、  投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第3 项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》和8部委令第2号《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定。通过公开招标方式选定设计单位。

2、招标内容和范围、设计周期及设计工作要求

2.1本次招标的内容和范围见前附表第4项；

2.2本工程设计周期要求见前附表第5项；

2.3本工程设计工作要求应满足下列要求：

2.3.1提交的设计文件应满足国家有关设计技术规范、标准、规程的要求，同时满足设计要求，设计图纸须通过审查部门审查。

2.3.2若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的施工图需要进一步完善设计、编制设计文件及修正设计概算，则中标人应无条件执行；其费用应包括在投标报价中。

2.3.3编制符合南通市规定的概算，并与相应设计阶段的文件同步提交。工程设计、监理、施工、试验、造价和技术咨询等一切工程费用均列入概算。概算材料价格按当期的《南通市建设工程造价信息》，如《南通市建设工程造价信息》中无材料价格，则按市场询价。本项目如发现设计单位故意留下设计缺陷待施工时作变更，可取消其投标（中标）资格。

2.3.4其他工作包括：设计必需的现场察看及测量、效果图、与各相关部门沟通衔接工作、组织初步设计及施工图阶段设计成果会审直至审查通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中招标人要求的增补设计及设计变更。

- 资金来源

3.1本工程资金来源见前附表第6项。

4、投标人资格要求

4.1参加投标的单位必须具有独立法人资格和建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程专业）设计乙级及以上资质。

4.2拟派设计项目负责人资质：具备国家注册二级及以上建筑师执业资格或具备装饰类专业中级工程师及以上技术职称。

4.3本项目不接受联合体投标。

5、投标费用

5.1招标文件300.00元/份，该费用无论是否中标均不予退回，并以现金的形式在递交投标文件时交纳给采购代理机构。

5.2投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6、设计专利权说明

本次招标资料的有关版权

6.1招标人在本次招标过程中所提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据资料等）均受版权保护。招标人是上述资料的版权所有人。未经授权，其它单位或个人将该版权内容复制、改编、分发、发布，或作其它用途，将承担法律责任。

6.2本次招标成果的有关版权

投标人（含中标人）的设计成果版权归招标人所有，中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供设计资料，如有违反必须赔偿招标人损失。

投标人（含中标人）应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，投标人（含中标人）应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人损失。

（二） 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 评标办法

第三章 合同条件及格式

第四章 设计要求

第五章 投标文件格式

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间3日前在“狼山风景区（南通狼山国家森林公园）官网”发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件将按无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

8.招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应在获取招标文件后2日内向招标人提出澄清要求（送达地点：江苏方桂圆工程项目管理有限公司；邮箱fgyjszx@163.com）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 1 日前以补充通知的方式在“狼山风景区（南通狼山国家森林公园）官网”上公布。该补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.2 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

9.招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 1日前，招标人可能会以补充通知的方式对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在“狼山风景区（南通狼山国家森林公园）官网”发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充通知中予以明确。

(三) 投标文件

10、投标文件应包括下列内容（10.1、10.2）：

10.1资格审查文件

10.1.1承诺书

10.1.2资格审查文件格式

10.1.3资质证明材料

①企业营业执照；②企业设计资质等级证书（副本）；③拟派设计项目负责人技术职称证书。

上述①-③需提供复印件加盖公章。

10.2商务标【格式详见第五章】

10.2.1封面

10.2.2投标函

10.2.3法定代表人身份证明书

10.2.4授权委托书（如有授权）

10.3投标人出现下列情况，经招标人核实后，招标人有权取消其中标资格：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

(3)中标单位无正当理由拒绝签订合同；

(4)若经查实,中标单位在招投标过程中有串标、围标行为。

11、招标文件提供的文件格式(第五章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

12、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

13、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

- 14、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至本须知前附表第8项规定的时间内有效。

- 15、踏勘现场

15.1投标人可按本须知前附表第9项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

15.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

15.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

15.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的相应程度。

16、投标保证金

16.1投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

16.2未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。中标人的投标保证金在签订合同后5日内无息退还。

16.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

(四) 投标报价

17.1 本项目投标报价采用 下浮率报价 的方式。此下浮率为工程设计费下浮率，下浮率最小不得小于20%（最大不设上限），否则视作无效报价，投标文件视作无效投标文件。

设计费=施工中标价×4.5%×（1-中标下浮率）。设计费中包含现场服务费（占总设计费15%），如设计单位无法提供现场服务或现场服务不到位，该部分费用在结算时扣除。

17.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

17.3除非招标文件中另有规定,投标报价必须包括投标人为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件（包括全部基础资料电子文件以及招标人报批所需文件），以及调研、资料收集、现状的调研（含工程所需要的各项检测）、文件编制、汇报、评审、法定税金、利润等一切费用，直至服务中标范围内的所有项目通过验收。

17.4设计费应包括下列费用：

17.4.1完成招标人提供的资料和本招标文件第四章 “设计要求”中设计（设计内容根据招标人要求执行）的成本、管理费、利润、税金、开办费、风险费、规费及设计概算编制费、现场服务费等所有费用。

17.4.2完成本招标文件投标须知第2条“设计工作要求”的全部费用。

17.4.3完成相关设计规范、标准规定的所有工作内容的费用。

17.4.4设计人员的食宿、办公等福利设施费用。

17.4.5招标文件要求应由投标人承担的费用。

17.5投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

(五) 投标文件的密封和递交

18、投标文件的密封与标志

18.1投标人应将10.1、10.2分别密封在一个封袋里，并在封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”、“商务标”字样。

18.2所有投标文件的封袋上均应加盖投标人公章。

投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

18.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

18.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

19、投标截止时间

投标人须在前附表中第13项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

20、投标人的法定代表人或其授权委托人必须随带本人身份证原件及授权委托书原件，准时参加开标会议。否则，其投标文件将被拒绝。

21、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

22、本工程评标、定标办法详见第二章。

23、招标人按本须知前附表第13.14项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

24、评标委员会应当审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质进行响应的投标，应作废标处理。

25、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

25.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

25.2投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

25.3如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

25.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用）；

25.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用）；

25.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（不适用）；

25.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（不适用）；

25.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（不适用）；

25.10投标人的投标报价高于招标控制价的；

25.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

25.12投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

25.13明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

25.14投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

25.15不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

25.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

25.17未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.18不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

26、评标、定标工作由招标人组织进行。

27、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

30、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立委托设计合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31、中标通知书发出后7日内，中标人应按本须知前附表第17项规定向招标人提供履约担保金。

32、若中标人不能按本须知第31条款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标人的中标资格。

第二章  评标办法

（价格单因素评标办法）

一、评标顺序：资格审查文件开标及评审—商务标的开标及评标—确定中标候选人。

二、资格条件评审

1、资格审查办法：由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行评审。

2、只有资格条件评审合格的投标人，才可参加商务标的评审。

《资格审查标准》

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人应提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 有效的营业执照或事业单位法人证书 | 提供营业执照或事业单位法人证书副本 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程专业）设计乙级及以上资质。 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 项目设计负责人资质等级 | 具备国家注册二级及以上建筑师执业资格或具备装饰类专业中级工程师及以上技术职称。 | 建筑师执业资格或技术职称证书。 |
| 4 | 投标人承诺书 | 承诺书 | 格式见招标文件第五章 |
| 备注 | ①资格评审过程中，发现提供虚假的资格审查材料，则资格审查不通过。 ②上述复印件须加盖单位公章，否则，资格审查不通过。 ③上述1-4中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 |  |  |

三、商务标评标

结合本工程实际情况，各投标人的商务标必须满足招标文件要求，并采取下列办法确定中标人及中标价：

1、设定招标控制价：本次投标报价采用下浮率报价，报价下浮率最小不得小于20%（否则视作无效投标文件），最大不设上限。

2、评标基准价为各有效投标的下浮率报价的算术平均值。

3、投标下浮率报价等于评标基准价的，得100分，下浮率报价小于评标基准价的，每少1%扣0.3分，下浮率报价大于评标基准价的，每多1%扣0.2分。不足1%的用直线内插法，得分四舍五入，保留小数点后两位。

示例：①假定评标基准价为22%，投标报价为24%，则计算公式为：100+[（22%-24%）*100*0.2]=99.6分；若投标报价为21%，则计算公式为：100-[（22%-21%）*100*0.3]=99.7分。

说明：评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

- 确定中标候选人及中标价：评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数，由评标委员会按照得分由高到低的顺序依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。如遇投标单位得分一样时，下浮率大的排名在前，如下浮率也一样，则通过抽签方式决定排名顺序。由招标人代表在现场直接抽取。

- 本工程中标候选人原则上为中标人。当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

第三章  合同条件及格式

建设工程设计合同

项目名称：南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目

甲     方：南通五山旅游发展有限公司

乙     方：

签订日期:    2023   年     月      日

委托方（甲方） ：南通五山旅游发展有限公司

设计方（乙方） ：

甲方委托乙方承担南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条    本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3 建设工程批准文件。

第二条   本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

规模、投资、设计内容及标准

2.1工程项目的名称：南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目

2.2工程项目的地点： 南通植物园

2.3工程项目的规模：

2.4工程特征及附注说明：

2.5工程项目的投资总额：   约150万元

2.6工程项目的设计内容：

设计单位需完成中标项目的方案设计、施工图设计等。

编制符合南通市规定的概算，并与相应设计阶段的文件同步提交。工程设计、监理、施工、试验、造价和技术咨询等一切工程费用均列入概算。概算材料价格按当期的《南通市建设工程造价信息》，如《南通市建设工程造价信息》中无材料价格，则按市场询价。本项目如发现设计单位故意留下设计缺陷待施工时作变更，可取消其投标（中标）资格。

其他工作包括：设计必需的现场察看及测量、效果图及方案多媒体汇报材料制作、与各相关部门沟通衔接工作、组织方案及施工图阶段设计成果会审直至审查通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中建设单位要求的增补设计及设计变更。

2.7工程项目的设计标准：

具体标准按现行有效的国家标准、行为规范及招标人提供的规划红线、设计要点和有关设计批复的文件精神执行。

第三条   甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计招标文件 | 1 |  |  |
| 2 | 房建施工图 | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

第四条   乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 提交时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 |  | 5份 | 方案审查通过后5天内 | 完成方案设计并提交审查。 |
| 2 | 施工图设计文件 |  | 10份 | 审查通过后10个日历天 | 完成施工图设计并提交审查。 |
| 3 | 相应设计阶段的价格文件估算、概算） |  | 各3份 | 方案审查通过后10天内 | 合格并满足深度要求 |
| 4 | 施工图光盘 |  | 1份 | 方案审查通过后10天内 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

第五条   设计费用及支付方法

5.1甲方应支付本合同中建设工程设计项目的设计费暂定为       ，中标下浮率   %（此下浮率为工程设计费下浮率，此设计费已包括建设单位委托内容的所有费用）。

设计费=施工中标价×4.5%×（1-中标下浮率）。

设计费中包含现场服务费（占总设计费15%），如设计单位无法提供现场服务或现场服务不到位，该部分费用在结算时需扣除。

5.2履约保证金            ，其中工期保证金       ，质量保证金         。

5.3支付方法：提交全部施工图并经甲方确认后，支付设计费的50%，工程竣工验收合格后支付至设计费的80%，同时无息返还全部履约保证金；工程审计结束付清余款。

第六条   甲方权利和义务

6.1甲方权利和义务：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

6.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权要求重新确定交付设计文件的时间。

6.1.3甲方应对需变更的设计内容及时间向乙方提交相关资料。

6.1.4在合同生效后，甲方单方提出解除合同的，应返还乙方的履约保证金，并根据乙方已进行的实际工作量计算设计费。

6.1.5甲方应按本合同第五条规定的方法向乙方支付设计费用。

6.1.6甲方负责将乙方交付的设计文件报相关部门进行审查，审查合格后方可应用。

6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。甲方有权对乙方向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料的行为进行索赔。

第七条   乙方权利和义务

7.1乙方权利和义务：

7.1.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付甲方确认的设计文件。由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，除不退还合同规定履约保证金中全部工期履约保证金（合同价的2.5%）外，并且每延误一天，乙方应减收本合同设计费的千分之二。

7.1.2乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议和甲方组织的审查会议确定认可。各阶段设计成果经评审、审查或甲方需求需要设计调整的，乙方应在规定时间内完成调整，及时向招标人提交调整后的设计成果，并不再另行收取费用。

7.1.3乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律执行。

7.1.4合同生效后，乙方单方提出解除合同或违约的，除履约保证金不予退还外，乙方还应按照有关规定赔偿甲方损失。

7.1.5乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。

第八条   其  他

8.1甲方应按法规规定要求，将设计文件报工程项目所在地相关部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方向有关出版部门购买。

8.3乙方交付的设计文件超过本合同第四条规定的份数，乙方无偿提供。

8.4本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，乙方设计人员须无条件配合，费用包含在报价中,乙方如不及时配合，每次向甲方支付违约金2000元，并同意甲方从设计费中抵扣。

8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行协商支付费用。

8.6由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由 南通 仲裁委员会仲裁。

8.8其他约定事项：

8.8.1工程设计文件应满足相应设计阶段的技术、深度要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，除不退还合同规定履约保证金中全部质量履约保证金（合同价的2.5%）外，并酌情减少支付相应阶段、项目设计费10～40％。

8.8.2乙方必须对其编制的概算负责。甲方要求乙方提供的初步设计概算必须经南通市区内具有相应资质的造价事务所审核，并盖章确认，费用包含在本合同内。乙方应保证初步设计概算的相对准确。

初步设计概算应在提交相应阶段设计图文件时同时提供，如遇特殊情况在征得甲方同意后在提交相应阶段设计图文件后五日内提交甲方。

8.8.3施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。设计变更程序应严格遵守甲方关于《工程设计变更程序管理暂行规定》。

经审查批准的施工图设计文件一般不得变更。确须变更的，变更方案必须履行相关审批手续。设计变更如引起工程造价增加超过10万元，应就变更部分重新进行审查。

8.8.4违约责任：由于乙方全责造成的设计变更，乙方以该变更相应工程造价（增加或减少）的10%向甲方支付违约金；并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除。由于乙方部分责任造成的设计变更，乙方应按不超过该变更相应工程造价的1—3%向甲方支付违约金，并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除。(设计费扣完为止)

8.8.5甲方要求乙方必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，并选派设计代表常驻现场，随时解决出现的设计问题，且双方不再另行签订服务合同，服务费用已包含在本合同价款内。工程完工后，乙方应及时提交工程设计总结，参加工程预验收、工程竣工验收。乙方在工程完成竣工验收后二周内，向招标人报送设计费结算资料。

根据甲方要求乙方派遣专业技术负责人提供现场服务，特殊情况24小时必须到场。如未能按照要求进行现场服务，则除扣减现场服务费外，并不退还全额现场服务履约保证金。

设计代表必须是经过招标人认可的设计人员。在工程施工期间，设计代表必须保证常驻施工现场，指导施工并进行现场服务。如现场服务不到位，乙方除依本合同承担违约责任外，甲方可以据此拒绝乙方参加我中心组织的其它项目的投标。

8.8.6设计工期必须满足投标文件的要求，并制定详细的各阶段的设计进度计划。其设计工期考核以中标通知书下发次日起计算。无论任何原因，延误了设计文件交付时间，则扣除合同规定中全部工期履约保证金，并且每延误一天，扣减合同设计费的千分之五。

8.8.7乙方对本单位编制的设计文件质量负责，因设计文件错误影响建设工程质量、进度和造价、安全的，乙方应承担责任，并酌情扣减设计费的10%～20%，直至终止合同。

8.8.8每次付款前，由乙方按文件规定，填写资金拨付申请表交甲方汇总后上报，待批准后拨款。

8.8.9乙方应有相应的组织措施和经济承诺措施，并承诺在设计过程中无条件服从甲方对工程设计的协调和组织工作。

8.8.10乙方按照约定对标段内工程的初步设计、施工图设计、配合甲方完成各项报批工作及设计、施工过程的现场配合等成果负责。

8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.10本合同正本一式陆份，甲乙双方各执叁份。

8.11本合同经甲、乙双方签字盖章后自生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称：                           设计方单位名称：

（盖章）                    （盖章）

法定代表人（或代理人）：                    法定代表人（或代理人）：

单位地址：                                 单位地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

电    传：                                 电    传：

开户银行：                                开户银行：

银行帐号：                                银行帐号：

2023年  月  日                            2023年  月  日

附件：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

概算进度及误差率：

设计后期服务：

其他：

检查人：                      日期：

廉  洁  协  议

甲方：  南通五山旅游发展有限公司

立协议单位：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为 南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目 的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执一份，送交鉴证部门一份。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：            法定代表人（或代理人）：

招标人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

签约日期：2023年  月  日

鉴证部门：（盖章）

鉴证人：

地址：

电话：

鉴证日期：    年  月   日

第四章  设计要求

一、技术标准与规范

1、本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于装修设计方面的文件规定。

2、设计成果必须通过相关部门的施工图审查。

二、任务范围

2.1方案设计；

2.2 施工图设计：设计文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个设计文件应经过严格的校审，经各级设计人员签字后，方能提出。设计文件深度在达到《建设工程设计文件编制深度规定》（2003年版）规定的同时，方案设计文件应满足方案报审的需要；初步设计应满足：1.能据以编制工程概算；2.能据以编制工程量清单；3.满足报批要求。施工图设计文件的深度应满足以下要求：1．能据以编制施工图预算；2．能据以安排材料、非标准设备的制作；3．能据以进行施工和安装；4．能据以进行工程验收；5.满足报批要求。

2.3施工图设计后续服务（含技术服务）：

2.3.1设计过程中配合与协调；

2.3.2若图纸需要变更应及时提供服务；

2.3.3常驻代表应有能力及时处理施工过程中遇到的问题；

2.3.4工程招标、材料设备采购阶段的技术资料的提供。

三、设计成果深度要求

3.1设计文件深度应达到《建设工程设计文件编制深度规定》（2003年版）规定的施工图设计阶段要求。

3.2设计原则应充分体现环保、经济、科学、经济，并满足国家、地方相关技防设计规范的要求。

四、方案设计成果必须获得建筑土建施工图设计单位的审核通过（原则上不得对混凝土主体结构进行变动），并通过相关部门审查批准，并须按设计审查会议及建筑土建施工图设计单位提出的意见进行必要的调整补充。

第五章 投标文件格式

目    录

一、封面（附件一）

二、投标函（附件二）

三、法定代表人身份证明书（附件三）

四、授权委托书（附件四）

五、承诺书（附件五）

六、资格审查文件格式（附件六）

## 附件一

（封面）

设计招标

文件

项目名称：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                年                月               日

## 附件二

## 投 标 函

致：                        （招标人）

一、我方已全面阅读和研究了                     工程设计招标文件（包括补充通知），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程设计投标的各项承诺内容，以本投标函向你方招标的                     工程全部内容进行设计投标。我方决定：本项目设计费下浮率报价为       %；设计费报价中已包括后续的现场服务费，按本项目招标文件的要求承包本次招标范围内设计任务及相关服务。

二、拟派项目负责人：           ，身份证号码：                 。

三、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标。如由我方中标，将按中标通知书、招标文件和本投标书的约定和你方签订设计合同，按约定提交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

投标人：（盖章）                     法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系地址：                          邮 编：

联 系 人：                          电 话：

开户银行：                          帐 号：

年   月   日

## 附件三

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

年    龄：                 职  务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：（盖公章）

日    期： 　　  年     月     日

## 附件四

授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)    为我公司签署    (招标人名称)  的       (招标工程名称)        工程投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：  (签字)     性别：          年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人：                           (盖章)

法定代表人：                  (签字或盖章)

授权委托日期：           年          月          日

## 附件五

承诺书

致：南通五山旅游发展有限公司

我谨代表                      （单位），对参加江南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目投标作如下郑重承诺：

1、参与南通植物园科普馆装修及展成布置设计项目人员均为我单位的正式合法职工，本项目设计组办公地点在我单位。若设计中标,则中标后至工程施工结束设计组人员常驻南通。

2、投标文件中项目组人员与实际参与设计的人员完全一致。

3、项目负责人将全过程参与并组织上述工程的设计及后续服务工作。投标报名、递交文件、参加投标、汇报成果等所有环节均由项目负责人参与办理。

4、我单位将严格执行设计招标文件中提出的关于后续设计服务的全部要求。

5、自愿接受招标人在项目设计过程中的抽查，如发现违反以上承诺及招标文件要求、合同条款的现象，由我单位承担违约责任，并同意招标人解除合同。

投标人（盖章）：

法人代表人或其授权委托人（签字或签章）：

年   月    日

- 附件六                资格审查文件格式

- 附表1：投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

- 本工程拟用设计人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 资格证编号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表3：项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 建造师证号 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |