南通狼山景区旅游配套设施提升改造(第一批）

基础设施维修设计项目

二次招标文件

（资格后审）

招 标 人：南通狼山旅游度假区管理办公室

（南通狼山风景名胜区管理委员会）

招标代理：江苏大洲工程项目管理有限公司

二○一八年十月

# 工程招标文件备案表

编制人： 日期：2018年 月 日

招标人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日期：2018年 月 日

（备案）

目录

第一章 投标须知

第二章	评标办法

第三章　狼山片区景观工程设计任务书

第四章  投标文件格式

第五章  设计合同

第一章 投标须知

投标人须知及投标人须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：南通狼山景区旅游配套设施提升改造(第一批）基础设施维修设计项目 建设地点：南通民俗文化博览园 工程规模：基础设施维修项目总投资约100万元（投资额为暂估价，招标人不对该暂估价的调整负责，设计费基数按照南通市财政局审定概算中工程费用计算）。设计范围、要求详见设计任务书。 |
| 2 | 招标范围(包含但不仅限于以下)：地质勘察、方案设计（含总平规划）、初步设计、编制符合南通市规定的概算等（与相应设计阶段的文件同步提交）、施工图设计、现场指导与监督、施工过程中的图纸完善修改及现场技术服务等。如无图纸的道路、河道、桥梁等，由设计单位自行测量绘制。 具体详见招标文件《第三章设计任务书》。 |
| 3 | 设计工期要求：方案定稿时间不得超过20个日历天，勘察及施工图阶段在方案定稿后30个日历天内完成。 |
| 4 | 设计质量要求： （1）设计标准按现行有关专业规范、强制性条文和有关设计批复的文件精神执行。 （2）设计深度和质量达到国家《建设工程设计文件编制深度的规定》施工图设计要求和施工要求。 （3）地质勘察、施工图设计等成果必须通过建设单位审查，并须按建设单位提出的意见进行必要的调整和补充。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 招标方式：公开招标 资格审查方式：资格后审 本项目投标保证金数额：贰仟元整。 本工程投标保证金一律采用现金的方式，采用信封密封。 招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分在中标后5个工作日内汇入指定账户。 本项目履约保证金为叁仟元整。其中工期履约保证金为壹仟元整，质量履约保证金壹仟元整，现场履约保证金壹仟元整 投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 6 | 踏勘现场：自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标有效期：45日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数： 资格审查文件：正本 壹 份，副本 肆 份，共伍份； 技术标：共伍份； 商务标：正本 壹 份，副本 肆 份，共伍份。 |
| 9 | 投标文件递交地点：南通狼山客运站 狼山旅游度假区管理办公室一楼会议室。 收件人：南通狼山旅游度假区管理办公室（南通狼山风景名胜区管理委员会） 投标文件递交截止时间： 2018年 11 月 5 日9 时30分 开标时间：2018年 11 月 5 日 9 时30分 评标地点：南通狼山客运站 狼山旅游度假区管理办公室一楼会议室。 |
| 10 | 评标委员会构成：由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人或以上单数。 评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知。 |
| 11 | 招标人联系人：冒小姐 ，联系电话：0513-85712296 招标代理联系人：黄工，联系电话：17761963363 |
| 12 | 本工程要求采用纸质标书进行投标。 |
|  | 未中标方案不予任何经济补偿。参加本次投标的所有方案设计成果及其设计理念使用权归招标人所有。 |

二、投标人须知

- 总则

1、投标人资格要求

企业资质类别和等级:投标人具备市政行业专业设计乙级及以上或工程设计综合资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

项目设计负责人资格要求：市政相关专业高级工程师职称。

1.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1)具有独立订立合同和履行合同的能力；

(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及因自身原因造成重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别、等级和项目设计负责人的资质等级满足招标公告要求；

(5)投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）拟派项目设计负责人为投标企业正式人员（须提供：①投标企业或其下属分公司与拟派项目设计负责人双方签订的有效劳动合同书；②投标企业所在地或其下属分公司所在地社保机构出具并盖章的拟派项目设计负责人缴纳2018年2月至2018年7月连续6个月的养老保险的缴费记录）；

（7）符合法律、法规规定的其他条件。

（8）本工程不接受联合体投标。

2.投标费用

本工程招标文件费用人民币250元，无论是否中标，该费用不予退还。该费用须与投标文件一并递交，否则其投标文件将被拒绝接收。

投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.招标内容和范围、设计周期及设计工作要求

3.1 本次招标的内容和范围见前附表；

3.2 本工程设计周期要求见前附表；

3.3 本工程设计工作要求应满足下列要求：

3.3.1 提交的勘察报告应满足国家规范及设计和岩土工程审查的要求。

3.3.2 提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过施工图审查。在施工审查阶段应派专人配合招标人工作，其费用应包括在投标报价中。

3.3.3 提交的设计概算应符合省、市造价管理部门的规定要求,概算编制费应包括在投标报价中。

3.3.4若招标人认为中标人所提交的施工图需要进一步完善设计、编制设计文件及相应修正设计概算，则中标人应无条件执行，其费用应包括在投标报价中。

3.3.5工程施工时，设计人必须派驻现场设计代表，协助解决各种和设计有关的施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计；同时，按规定参加工程质量及竣工验收工作,其费用也包括在投标报价中。

3.3.6其他工作包括：设计必需的现场察看及测量、效果图及方案多媒体汇报材料制作、与各相关部门沟通衔接工作、施工图阶段设计成果会审直至审查通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中招标人要求的增补设计及设计变更。

(二)招标文件

- 招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容:

第一章 投标须知

第二章	评标办法

第三章　狼山片区景观工程设计任务清单

第四章  投标文件格式

第五章  设计合同

5.1除上述内容外，招标人在http://www.chinalangshan.gov.cn发布的对招标文件的所有澄清和修改内容，均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.2投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

6.招标文件的澄清和修改

6.1要求澄清招标文件的投标人，应在2018年 10月 21 日17时前以书面方式（加盖公章）向招标代理公司（邮箱：992346871@qq.com）提出要求澄清的问题。招标人在投标截止日前 3 日将以书面形式予以解答，此书面答复将以补充书面文件形式发布至http://www.chinalangshan.gov.cn，由此而产生的对招标文件内容的修改，将均以书面修改通知的方式发出。

6.2投标人对招标人提供的招标文件所做的推证、解释和结论，招标人概不负责，投标人由于对招标文件的任何推证和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。投标人应认真检查招标文件是否齐全，如有遗漏，请于获取招标文件后3日内向招标人索取，否则责任自负。

6.3在投标截止日期3日前，招标人可能会以书面通知的方式修改招标文件，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

6.4招标文件修改通知将发布在http://www.chinalangshan.gov.cn。

6.5为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

(三) 投标文件

- 投标人应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

8.投标文件应包括下列内容：

投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。具体内容如下：

8.1 资格审查文件

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）；

（2）投标报名表（附企业法人营业执照、设计资质证书）；

（3）项目负责人证书；

（4）投标人诚信承诺书；

（5）拟派项目设计负责人为投标企业正式人员（须提供：①投标企业或其下属分公司与拟派项目设计负责人双方签订的有效劳动合同书；②投标企业所在地或其下属分公司所在地社保机构出具并盖章的拟派项目设计负责人缴纳2018年2月至2018年7月连续6个月的养老保险的缴费记录）；

（6）投标人承诺函；

（7）其他需说明的材料。

未尽事宜详见本招标文件第四章的“投标文件格式”。

申请人须将资格审查文件按本招标文件第四章第一部分“资格审查文件”上的顺序装订成册。

8.2技术标评审（暗标）.

以“评标办法”技术标打分条款逐条逐项制作技术标文件。

8.3商务标

8.3.1 商务报价表。

8.3.2 法定代表人资格证明；

8.3.3 法定代表人授权委托书（如有）。

投标单位应当使用本招标文件第四章提供的“投标文件表式”。

9.投标文件的份数和签署

投标文件份数详见投标人须知前附表。

9.1投标文件文本均应按招标文件要求统一装订（资格审查文件、技术标、商务标均为 A4 纸），且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标单位加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标单位明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

9.2投标文件技术标为暗标，封面统一使用无字白版封面大小（软封），统一使用牛皮纸密封包装，封口加盖单位公章。所有技术文件均不得出现设计单位名称和相关可以识别设计单位的文字、图形和标志等，否则按废标处理。

10.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

11.投标保证金

11.1 投标人必须按照前附表规定于本工程递交投标文件的同时将投标保证金。

11.2未中标人的投标保证金在定标 后予以退还(无息)。

11.3中标人的投标保证金转成履约保证金并办理相关手续，不足部分在合同签订前补交。

11.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

11.4.1放弃中标项目的；

11.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

11.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

11.4.4经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

12.现场踏勘

12.1投标人可按投标人须知前附表所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

12.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

12.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

(四) 投标报价

13.投标报价

投标报价应包括完成招标文件所确定的设计的范围和合同条款上所列的全部费用。不得以任何理由予以重复。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

13.1投标报价要求：

13.1.1设计费采用下浮率报价

13.1.2投标报价的原则：

（1）本次报价采用下浮率报价，下浮率为正数，保留小数点后两位。设计费最小下浮率为20%，否则视作无效投标文件。

（2）现场服务费已含在报价中，现场服务费不得少于设计费总额的30%。

（3）设计费计算参考依据：《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本 国家发展计划委员会 建设部颁）。具体计算原则如下：总设计费=工程设计费-各种罚款，其中：工程设计费=工程设计收费基价×专业系数×复杂系数×附加调整系数×（1-下浮率）。
    收费基价：依据《工程勘察设计收费标准》中工程设计收费基价表。
    计费额：按照所有设计范围内的全部设计任务政府批复建安费概算总和（非单项计算），计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。专业系数取1.0，复杂系数取1.15，附加调整系数不分专业一律取1.0。

概算审定价：为市财政局概算审定价中工程费。

总设计费最终结算数以审计审定数为准。

13.1.3设计费报价中应包括后续的现场服务费，现场服务费不得少于设计费总额的30%，该费用中不含现场服务履约保证金。

13.2中标人必须根据招标人的要求对施工图进行修改，直至招标人满意为止，设计费费率不作调整。并对所承担项目设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

投标设计成果的使用说明

13.3.1方案设计中标的投标人（以下简称中标人）应保证招标人不受到来自第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及费用和造成的后果，并赔偿招标人的损失。

13.3.2未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围外的其他建设项目。招标人对未中标的投标人不予经济补偿，但可部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化。投标人的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案）。

(五) 投标文件的密封和递交

14.投标文件的密封与标志

投标文件中资格审查文件、技术标、商务标应分开封装，并各自密封在封袋内，并在封袋上写明建设单位名称、工程名称、标段名称、投标单位名称、评审阶段（如资格审查文件、技术标、商务标等），并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

15.投标文件递交截止期

15.1投标单位应在投标须知中规定的时间之前由法定代表人或其委托代理人持授权委托书原件和有效身份证件原件到指定地点亲自将投标文件递交给建设单位。

15.2投标文件超过递交截止期送达的，或者非法定代表人或其委托代理人递交投标文件的，或者法定代表人或其委托代理人没有有效身份证件的，其投标文件将被拒绝，并退还给投标单位。

15.3建设单位可以按本文件第 6 条规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，建设单位与投标单位以前的投标文件递交截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件递交截止期。

16.投标文件的修改与撤回

16.1投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标文件递交截止期之前，以书面形式向建设单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标文件递交截止期以后，不得更改投标文件。

16.2投标单位的修改或撤回通知，应按本文件规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

16.3投标文件递交截止以后，在评标确定中标单位前，投标单位不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

(六) 开标、评标、定标

17.本工程评标、定标办法采用综合因素评标办法，具体评标办法详见第二章。

18.招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标。

由投标单位授权委托人互相检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人代表当众启封投标文件及修改文件。由投标人代表宣读投标人名称、项目负责人姓名和其他招标人认为有必要的内容。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。

19.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

20.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

20.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

20.2投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

20.3如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

20.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

20.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

20.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

20.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（仅适用于联合体投标）；

20.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（仅适用于联合体投标）；

20.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（仅适用于联合体投标）；

20.10投标人的投标报价超出招标文件规定范围的；

20.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

20.12未按招标文件要求提供投标保证金的；

20.13投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

20.14明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

20.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

20.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

20.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

20.18不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）；

20.19资格审查文件以及技术标中出现投标报价的；

20.20投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.21投标单位未按招标文件要求填写相关承诺书的。

21.评标、定标工作由招标人按规定组建的评标委员会。

22.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标办经办人员在场的情况下，可以以书面形式要求投标人对投标文件中的含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

23.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

25.评标结束后，招标人将在http://www.chinalangshan.gov.cn”进行中标结果公示，公示的时间为三日。

（七）授予合同

26.中标通知书签发后 15 日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额交齐履约保证金，否则作自动放弃中标处理。

27.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。南通市以外的外省、市中标单位必须在合同签订前完成入市备案手续的办理，否则不予签订合同（如需）。

若中标人不能按上述要求进行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28.合同签订

建设单位与中标单位将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订设计合同。

建设单位与中标单位订立的合同生效后，设计费的支付方式为：中标单位交付全部施工图设计文件并通过市财政概算审核后支付50%，建设单位工程竣工后支付30%，余额在审计完成结清。

## （八）关于投标人异议和投诉

29、对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间10日前提出。

30、对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

31、对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。

32、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议，也可以在知道或者应当知道之日起10日内，向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

33、投标人提出的异议或投诉须符合苏建规字[2016]4号文的相关规定，否则，不予受理。

第二章	评标办法

（综合评分办法）

一、评标原则

1、投标人数量不少于三个的，则进入评标程序，否则，本次招标失败，应依法重新组织招标。通过资格审查的投标人数量少于三个的，本次招标失败，应依法重新组织招标。

2、评审得分均保留两位小数（四舍五入法）。

二、开评标程序

投标文件密封情况检查（由投标单位的授权委托人相互确认、签字）→资格审查→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人

三、评标

（一）资格审查

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权） | 法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权） | - 加盖单位公章的证明书 - 企业法定代表人签名（或盖章）、委托代理人签名并加盖单位公章的授权委托书 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 3 | 企业资质类别 | 有效的企业资质证书 | 有效的企业资质证书 |
| 4 | 拟派项目设计负责人资质等级 | 高级工程师职称 | 有效的职称证书 |
| 5 | 拟派项目设计负责人为投标企业正式人员 | 拟派项目设计负责人为投标企业正式人员（须提供：①投标企业或其下属分公司与拟派项目设计负责人双方签订的有效劳动合同书；②投标企业所在地或其下属分公司所在地社保机构出具并盖章的拟派项目设计负责人缴纳2018年2月至2018年7月连续6个月的养老保险的缴费记录） | 劳动合同书、社保 |
| 6 | 投标人诚信承诺书 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书。 | 格式详见附件 |
| 7 | 投标人承诺函； | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书。 | 格式详见附件 |
| 注 | 以上1-7所有材料提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件（或原件公证件）备查。否则，评标委员会可不予认可，后果由投标人自负。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续评审。

（二）技术标评审（暗标）（60分）

（一）技术标从以下几方面进行评审，各子项得分可为0分至该项满分区间内的任意数值：

1、项目的创意、理解、总体构思（8分）；

优秀得分为8-6分(不含6分，下同)，良好得分为6-4分(不含4分，下同)，一般得分为4-2分(不含2分，下同)，较差得分为2分及以下。

2、方案设计内容的全面性、完整性（8分）；

优秀得分为8-6分(不含6分，下同)，良好得分为6-4分(不含4分，下同)，一般得分为4-2分(不含2分，下同)，较差得分为2分及以下。

3、方案设计与周边建筑的协调性，设计主题的符合性（8分）；

优秀得分为8-6分(不含6分，下同)，良好得分为6-4分(不含4分，下同)，一般得分为4-2分(不含2分，下同)，较差得分为2分及以下。

4、质量服务承诺（满分3分）

投标人针对本项目的设计质量保障措施、技术支持、确保设计时限、施工配合、控制设计失误及其他有利于业主的服务等方面做出承诺，评委根据其承诺内容进行评分。

- 跟踪服务承诺（满分3分）

承诺在施工过程中或设计变更等有关工作时，明确专人负责后续工作，配合现场施工设计工。

6维修方案及造价（30分）

维修方案简洁程度得0-5分，容易实施程度的0-5分，施工面优化程度得0-5分，按施工造价合理程度得0-10分，新型材料运用程度0-5分。

- 由技术标评委对各投标人的技术标认真审阅后各自打分。各投标人技术标最终得分为：所有技术标评委得分的算术平均值，得分采用四舍五入法保留小数点后两位。

暗标要求：本工程技术标采用暗标，页面尺寸一律采用 A4 格式，技术标中不得出现投标人名称、人员名称、页眉页脚、页码、水印、业绩或其他任何可以识别投标人的标记，技术标投标文件除图表外，字体格式统一为黑色仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体，图表不得为彩色。

投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按废标处理。

（三）商务标评审（满分40分）

设计费采用下浮率报价
（1）投标报价的原则：

①本次报价采用下浮率报价，下浮率为正数，保留小数点后两位。设计费最小下浮率为20%，否则视作无效投标文件；

②报价中必须明确合理的现场服务费占设计费的比例（现场服务费不得少于设计费总额的30%，该费用中不含现场服务履约保证金），投标单位须承诺现场服务费已包含在设计费中。

③设计费计算依据：《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本国家发展计划委员会 建设部颁）。具体计算原则如下：总设计费=工程设计费-各种罚款。其中：

工程设计费=工程设计收费基价×专业系数×复杂系数×附加调整系数×（1-下浮率）

收费基价：依据《工程勘察设计收费标准》中工程设计收费基价表

计费额：按照所有设计范围内的全部设计任务政府批复建安费概算总和（非单项计算），计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。专业系数取1.0，复杂系数取1.15，附加调整系数不分专业一律取1.0。

概算审定价：为南通市财政局概算审定价中工程费。

总设计费最终结算数以审计审定数为准。

（2）报价评比方法：
①确定评标基准价：

A.若有效投标文件＜5 家时，所有有效投标文件的投标下浮率算术平均值为评标基准价；

B.若5≤有效投标文件＜7家时，去掉其中的1个最大下浮率和1个最小下浮率后取算术平均值为评标基准价；

C.若有效投标文件≥7 家，去掉其中的2个最大下浮率和2个最小下浮率后取算术平均值为评标基准价。

②投标人的投标下浮率与评标基准价相等的得40分；

③投标人的投标下浮率与评标基准价相比，每少1%扣0.3分，每多1%扣0.1分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。

（例如：投标人A投标报价为：下浮率25%，投标人B投标报价为：下浮率30%，投标人C投标报价为：下浮率35%，则评标基准价为：下浮率30%。投标人A少于基准价5%，该投标人得分为40-5*0.3＝38.5。投标人C高于基准价5%，该投标人得分为40-5*0.1＝39.5分。投标人B得分为40分）

- 报价中应含本项目的地质勘察（根据设计需要进行勘探）、方案设计（含总平规划）、初步设计、编制符合南通市规定的概算等（与相应设计阶段的文件同步提交）、施工图设计、现场指导与监督、施工过程中的图纸完善修改及现场技术服务（如无图纸的建筑，由设计单位自行测量绘制）等。

如投标文件报价不能同时满足以上要求的，则该投标文件视为无效投标文件，不予评审。

（三）确定中标人

评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

各投标人综合得分=技术标得分+商务标得分。

评标委员会按照各投标人的综合得分，推荐综合得分最高者为中标候选人，若综合得分相同时以技术标得分高者优先，若技术标得分仍相同，则采取招标人代表现场抽签的方式确定。

如第一中标候选人出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条中情况的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第三章　南通狼山景区旅游配套设施提升改造(第一批）

基础设施维修设计项目

一、建设规模

根据南通狼山景区5A创建土建类——“旅游配套设施提升改造”项目清单，建设内容包括有民博园剑山路、剑新路道路及路牙，马场东侧及二期枇杷林西侧桥栏杆维修、富江别院东侧河堤维修工程设计，项目估算总投资约100万元。

- 功能要求：

桥栏杆更换、路牙更换、河堤维修、砌筑驳岸设计。要做到实用性、科学性相结合，建筑与使用功能、周围环境相协调，全面贯彻建筑节能标准，尽可能采用节能新技术、新材料、新方法。

第四章  投标文件格式

第一部分：资格审查文件

（文件中提供的材料可为复印件，但均须在开标时带上原件备查，否则，评标委员会可不予认可，后果由投标人自负）

（资格审查文件封面）

工程设计招标

资格审查文件

工程名称、标段名称：

投标申请人：	（盖章）

法定代表或其委托代理人：	（签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：	年	月	日

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年           月      日

经营期限：

姓    名：          性别：       年龄：

职务：       系：        (投标人单位名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

日期：    年   月    日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）          系（投标人）的法定代表人，现授权委托       （单位名称）        （姓名）为我单位的授权代理人，以本公司的名义参加           （招标单位名称）的            工程的设计投标，授权代理人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权代理人：             性别：        年龄：

单      位：             部门：        职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（三）投标人诚信承诺书

致：                  (招标人)

我方参加你方的        （以下简称“本工程”）的设计投标，现我方法定代表人代表我单位向你方慎重承诺：

1、我单位企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因我单位违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我单位经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经相关部门核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的，没有弄虚作假。

3、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质挂靠、没有出借资质等违法违规行为。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我单位将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4 号）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

6、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设行政主管部门。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年	月	日

（四）设计单位承诺书

致：

我谨代表           （公司），对参加南通市             工程的设计投标事宜作如下郑重承诺：

1、参与南通市               工程的设计人员均为我单位的正式合法职工，本项目设计组办公地点在我单位。

2、投标文件中项目设计组人员与实际参与设计的人员完全一致。投标文件中所提供的企业、项目负责人、专业负责人的设计业绩真实准确，不存在弄虚作假的情况。

3、项目设计负责人将全过程参与并组织上述工程的设计及后续服务工作。如我单位中标，后续的设计成果汇报由项目设计负责人负责，并承诺安排专人协助建设单位办理相关行政报批等事宜。

4、我单位将严格执行设计招标文件中提出的关于后续设计服务的全部要求。

5、自愿接受建设单位在项目设计过程中的抽查，如发现违反以上承诺及招标文件要求、合同条款的现象，我单位愿意接受建设单位的相关处罚决定和接受建设单位单方面终止合同。

6、我单位承诺将按招标文件提出的要求及时缴纳履约保证金，并将切实履行投标文件中关于设计工期、质量以及后续服务等方面的经济保障承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年	月	日

（五）投标报名表

| 单位名称 |  | 资质类别及等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册时间及有效期 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 邮箱 |  |
| 拟派项目负责人职称 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |
|  | 投标申请人（公章）： 法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 注：本表后附企业设计资质证书和营业执照复印件 |  |  |  |

（六）拟派本招标项目的项目组人员组成情况一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二部分：商务标

商务报价表

致：                  (招标人)

根据贵方的            (项目名称)设计招标的招标文件，针对该项目设计工程我方愿以固定下浮率     %（为正数）完成本次招标范围内的全部设计内容，设计费报价中已包括后续的现场服务费，现场服务费占设计费的比例=      %，并承诺完全响应招标文件投标报价要求。我方正式授权的下述授权代理人代表本公司提交招标文件要求的全套投标文件据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按招标文件规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的须知前附表规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本

招投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：    (签字或盖章)或授权代理人：          (签字)

拟担任设计项目负责人：                   (盖执业章或签字)

日期：            年      月     日

第五章  设计合同

建设工程设计合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期:    年  月  日

设计合同

委托方: （以下简称甲方）

设计方: （以下简称乙方）

甲方与乙方就                                 的有关事宜，经双方协商一致，签订本合同。

- 一、本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2 国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3 建设工程批准文件。

- 二、本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

- 规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：

2.2 工程项目的地点：

2.3 工程项目的规模：    /

2.4 工程特征及附注说明：           /             。

2.5工程项目的投资总额：人民币约            万元。

2.6 工程项目的设计内容：                           。

2.7工程项目的设计标准：（1）设计标准按现行有关专业规范、强制性条文及建设单位提供的规划研究范围红线、设计要点（如有）和有关设计批复的文件精神执行。建设工程设计应当以工程结果为依据。

（2）设计深度和质量达到国家《建设工程设计文件编制深度的规定》施工图设计要求和施工要求。

（3）施工图设计成果必须通过市审图中心审查，并须按审查中心提出的意见进行必要的调整和补充。

- 甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 四、乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 |  |  |  |  |
| 2 | 设计概算 |  |  |  |  |
| 3 | ........ |  |  |  |  |

- 五、设计费用及支付方法

5.1本合同设计收费估算为        元人民币。

5.2支付时间节点：设计费的支付方式为：中标单位交付全部施工图设计文件并通过南通市财政概算审核后支付50%，建设单位工程竣工后支付30%，余额在审计完成结清。

5.35.3 收费说明：

- 5.3.1总设计费最终结算数以审计审定数为准。

六、双方责任

- 6.1 甲方责任：

- 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。乙方有责任复核甲方提供资料的完整性、正确性。

- 6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方设计本工程项目合理使用年限应符合国家相关规定。

6.2.2 未经甲方书面同意，乙方不得将本设计的任何部分分包或转包给第三方，否则一经查实，甲方有权解除本合同，履约保证金不予退还并依法追究乙方违约责任。

6.2.3 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律法规执行。

6.2.6 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应当按照有关规定赔偿甲方损失。

6.2.7 乙方交付的设计文件必须获得相关部门审查批准，乙方有责任按施工图审查部门提出的意见进行必要的补充设计。

6.2.8 乙方应重视细部、收口、各工种间的交叉配合等设计通病，避免发生“错、漏、碰、缺”；各大样应细化、具体化、固定牢靠、清晰明了，不能含糊不清，也不能影响主体结构安全，并从技术角度重视施工质量通病的防治。

6.2.9乙方必须在甲方所提供或认可的办公地点服务，能随时响应，项目负责人必须常驻南通24小时内到岗服务。如若项目负责人在没有得到委托方批准的情况下擅自离开服务地点，扣除合同价1万元/次，离开超过24小时的，甲方有权终止协议，相关损失承担方自行承担。

- 七、其他

7.1甲方应按法规规定要求，设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方向有关出版部门购买。

7.3乙方交付的设计文件超过本合同第四条规定的份数，乙方另收工本费。

7.4本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.6由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由南通仲裁委员会仲裁。

7.8其他约定事项：

7.8.1在施工图设计阶段必须确保各专业主设计人员固定，以确保工程顺利推进和及时沟通，工程设计文件应满足相应设计阶段的技术、深度、时间要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，视同乙方违约，酌情扣减相应阶段项目设计费的10%-20%。

7.8.2 施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。设计变更程序应严格遵守规定。

7.8.3设计变更的考核：因乙方全责造成的设计变更，甲方以该变更相应工程造价（增加或减少）的 10%作为考核金额，从合同设计费总额中予以扣除。由于乙方部分责任造成的设计变更，甲方酌情以不超过该变更相应工程造价的 1—3%作为考核金额，从合同设计费总额中予以扣除。（设计费扣完为止）

进度要求:设计工期必须满足投标时的要求。由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，则没收合同规定履约保证金中全部工期履约保证金，并且每延误一天，扣罚合同设计费的千分之二。

设计人员要求：乙方未经甲方许可更换项目负责人、各专业设计负责人或经甲方书面要求但拒绝更换项目负责人、各专业设计负责人，乙方除应限期采取补救措施外，乙方还按每人次3万元人民币向甲方支付违约金。

7.8.4乙方必须切实履行项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，履行招标文件中的有关规定以及投标文件中所作出的各项承诺。项目实施阶段要求乙方自开工之日起到工程竣工验收移交之前全过程派驻设计代表在现场处理问题，如派驻现场的设计代表不到位影响工程进展，则扣除合同约定的全部现场服务履约保证金，并酌情扣除现场服务费。

7.9乙方应及时的无偿给予设计变更或补充等（如施工图审图、相关主管部门审查、设计遗漏、设计错误、甲方要求等）；

7.10非乙方原因引起（除政策调整需要重新设计的外）的设计变更、补充等均`不计取设计费。

7.11因政策调整需要取消原设计完全重新设计或补充设计的，另行协商签署补充协议。

7.12履约保证金：

7.12.1乙方按招标文件规定缴纳了   元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并在工程竣工结算后，甲方凭乙方提交的申请，15个工作日内一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

7.12.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

7.13本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.14本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本十份，其中报送有关部门备案二份。

7.15本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称:                         设计方单位名称:

(盖章)                                      (盖章)

法定代表人:                             法定代表人:

单位地址:                               单位地址:

邮政编码:                               邮政编码:

电话:                                   电话:

电传:                                   电传:

开户银行:                               开户银行:

银行帐号:                               银行帐号:

签订合同代表(签字):                     签订合同代表(签字):

年月日年月日

附件1：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

概算进度及误差率：

设计后期服务：

其他：

检查人：日期：

附件2：拟派往本项目设计团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、订合同时该表人员应该和投标时递交的人员一致，并随此表附上设计人员的身份证、职称证、执业资格证书等相关资料复印件加盖公章。如设计团队人员有变更，必须征得甲方同意。

2、所有设计团队人员的执业资格必须满足国家相关要求。

廉洁协议

甲方：

立协议单位：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执一份，送交鉴证部门一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：法定代表人（或代理人）：

招标人：

地址：地址：

电话：电话：

签约日期：2018年  月  日

注：招标人保留对合同修改的权利。